池西区2026年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表

单位：（盖章）                                                                           时间：2026.5.29
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	其他
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（万元）
	
	
	
	

	1
	基础设施类
	长白山池西区东岗村2026年沟渠护砌工程中央财政以工代赈项目
	新建
	池西区
	2026年5月
	2026年12月
	池西区东岗村
	新建沟渠护砌浆砌石挡墙1200米，平均高度1.8米，新建3处d600管涵，共27米长。
	442
	391
	
	
	
	51
	受益4户5人，其中脱贫户4户5人
	1.项目及时建成。2.2026年衔接资金全部拨付。
	1.务工带动机制：优先吸纳本地劳动力、脱贫户及监测对象参与项目建设，按月足额直发本人账户，确保群众就近就业，稳定增收。

2.长效受益机制：项目建成后明确管护责任，可设置公益岗位吸纳脱贫人口参与后期管护；形成的固定资产确权至村集体，保障群众长期共享设施效益。
	


