池西区2026年度常态化帮扶资金拟入库项目表

单位：（盖章）                                                                               时间：2026年9月18日 
	序号
	项目类型
	项目

名称
	建设性质
	实施地点
	时间进度
	责任

单位
	建设内容及规模
	项目预算总投资（万元）
	其中
	受益对象
	绩效目标
	联农带农机制
	备注

	
	
	
	
	
	计划开工时间
	计划完工时间
	
	
	
	财政衔接

资金

（万元）
	其他资金（万元）
	
	
	
	

	1
	产业发展
	池西区生态型保健品生产加工厂
	新建
	池西区
	2026年8月
	2026年12月
	池西区东岗村
	新建SC食品标准化净化车间1000㎡，配套建设恒温恒湿、除尘除菌、消毒系统；采购人参、灵芝深加工清洗、灭菌、萃取、灌装、检验全套生产线；实施厂区地面硬化、水电消防、仓储安防等配套改造，购置办公辅助设备。全部固定资产归属东岗村集体所有。


	400
	400
	0
	受益4户5人，其中脱贫户4户5人
	目标一：按照日期完成项目建设计划。

目标二：确保2026年资金全部拨付完成。
	1.增加脱贫人口产业分红提高收入。

2.带动脱贫人口就业创业。
	

	2
	基础设施
	长白山池西区东岗村2026年沟渠护砌工程中央财政以工代赈项目
	新建
	池西区
	2026年5月
	2026年12月
	池西区东岗村
	新建沟渠护砌浆砌石挡墙1200米，平均高度1.8米，新建3处d600管涵，共27米长。
	442
	391
	51
	受益4户5人，其中脱贫户4户5人
	1.项目及时建成。2.2026年衔接资金全部拨付。
	1.务工带动机制：优先吸纳本地劳动力、脱贫户及监测对象参与项目建设，按月足额直发本人账户，确保群众就近就业，稳定增收。

2.长效受益机制：项目建成后明确管护责任，可设置公益岗位吸纳脱贫人口参与后期管护；形成的固定资产确权至村集体，保障群众长期共享设施效益。
	

	3
	基础

设施
	东岗村

基础设施

建设
	改

建
	东岗村
	2026年7月
	2026年10月
	池西区东岗村
	东岗烈士墓至东岗村村部路面增加排水沟及路灯等，约600米。
	165
	165
	0
	受益村民约400人， 方便往来出行人约2000人。


	完成道路及排水设施建设，解决积水出行难题，改善生产生活条件，惠及群众约2400 人，落实管护长效运行，群众满意度95%以上。
	施工优先吸纳本村群众务工增收，完善基础设施便利农事运输，降低农户生产成本。


	

	4
	就业
	脱贫人口

外出务工

交通补助
	财

政

补

助
	西

参

村
	2026年6月
	2026年8月
	池西区西参村
	对池西区脱贫人口外出务工人员实际产生的交通费用，发放专项补助资金，用于帮助脱贫务工人员缓解出行压力。
	0.12
	0.12
	0
	脱贫户2人。
	落实外出务工交通补助政策，减轻脱贫人口及监测对象务工出行负担，鼓励劳动力转移就业，增加农户工资性收入，防范返贫风险。
	1.直接给予务工人员路费补贴，减少外出就业开支，农户直接获益。

2.依靠政策激励扩大劳务输出规模，提升家庭务工收入。

3.引导群众长期稳定就业，筑牢防返贫底线，形成稳定增收模式。
	

	5
	产业

发展
	脱贫人口

小额信贷

贴息补助
	财

政

补

助
	西

参

村
	2026年6月
	2026年12月
	池西区西参村
	依托财政贴息政策，撬动金融资本加大信贷投放力度，扶持农户及涉农经营主体发展特色种养、乡村文旅产业，减轻融资负担。
	0.611723
	0.611723
	0
	脱贫户3人，监测对象1人。
	落实脱贫户、监测对象小额信贷贴息政策，减轻农户融资压力，扶持农户发展特色种养、中药材产业，拓宽增收途径，防范化解返贫风险，夯实巩固拓展脱贫攻坚成果基础。
	1.对符合条件脱贫户、监测户给予贷款利息补贴，直接减少利息开支，降低产业投入成本。

2.依托贴息政策引导农户贷款发展乡村特色产业项目，自主开展生产经营，实现经营性增收。

3.引导农户入社，采取统一技术指导、保底收购模式，规避产销风险，拓宽增收渠道。
	

	6
	基础设施
	东岗村炮台山机耕路修缮项目
	新建
	池西区东岗村
	2026年9月1日
	2026年12月1日
	池西区

东岗村
	修缮炮台山机耕路，道路总长约1100米。
	170
	168.268277
	1.731723
	受益4户5人，其中脱贫户4户5人。
	带动村民就地务工增收，降低农户生产运输成本，群众满意度达95%以上。
	项目实施期间优先吸纳本村村民就地务工，增加群众劳务收入。机耕路建成后，畅通田间运输通道，有效降低农资及农产品运输成本，带动农户稳定增收。
	


